

# УКРАЇНА

# ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від “  | 23 | ” | травня | 2019 р. | № | 170 |

|  |
| --- |
| **Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,****паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери** **до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років** |

Керуючись п.2 ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», розпорядження облдержадміністрації від 20.05.2019 року №372 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років», з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – план заходів);

2) склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та його стабільного проходження;

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – форми звітності).

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, сільським, селищній радам, міській та селищній об’єднаним територіальним громадам інформувати відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (Шевчук М.О.):

1) про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів;

2) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років згідно з формами звітності станом на 05 та 15 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2019 року.

3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (Шевчук М.О.) забезпечити узагальнення наданих інформацій та подальше інформування Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації та управління дорожнього господарства облдержадміністрації щомісяця до 10 та 20 числа.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

# Голова районної

# державної адміністрації Чуба В.В.

|  |
| --- |
|  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації від 23 травня 2019 року №170 **СКЛАД****районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та його стабільного проходження** |

|  |  |
| --- | --- |
| БОРОВСЬКИЙОлег ВолодимировичШЕВЧУКМикола ОлексійовичБОГАЧМикола ВолодимировичБОЯРВасиль ВасильовичГНАТЮКВадим ВасильовичДЕРКАЧЮрій ГригоровичДУДКЕВИЧЮлія ПетрівнаЖМУДВолодимир ВасильовичКАВУНВіктор ВолодимировичЧЕРНІЦЬКИЙСергій МиколайовичКОЗЛОВАнатолій ЛазаровичЛИСИЦЯВіталій ПетровичНЕЧИПОРУКВіталій ОлександровичРУДИКСергій В’ячеславовичЧЕПЕРНАТИЙСергій ВолодимировичСПРАВНИКНаталія ВасилівнаЧОРНОПИСЬКИЙ Олександр ВолодимировичЯРОШОВИЧМихайло Йосипович | * перший заступник голови райдержадміністрації, голова районного оперативного штабу
* начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації, заступник голови районного оперативного штабу
* начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
* начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, стратегічного планування і інвестиційного розвитку Тульчинської міської ради (за згодою)
* старший державний інспектор з енергетичного нагляду інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою)
* начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації
* начальник управління економіки райдержадміністрації
* заступник начальника філії «Томашпільський райавтодор» Тульчинський ДРП (за згодою)
* начальник Тульчинського відділення АТ «Вінницягаз» (за згодою)
* заступник начальника відділу з теплотехнічного нагляду інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області

(за згодою)* директор КП «Тульчинводоканал»

(за згодою)* головний лікар центральної районної лікарні (за згодою)
* головний лікар районного центру первинної медико-санітарної допомоги

 (за згодою)* начальник районного сектора ГУ ДСНС (за згодою)
* начальник відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації
* головний спеціаліст сектору культури і туризму райдержадміністрації
* директор СО «Тульчинські електричні мережі» (за згодою)
* директор ТОВ «Газовик» (за згодою)

  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

|  |  |
| --- | --- |
| від | 23 травня № 170  |

|  |
| --- |
| **ПЛАН ЗАХОДІВ** **з підготовки підприємств житлово-комунального господарс­тва, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до ро­боти в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | Зміст заходу | **Відповідальні****Виконавці** | **Термін****виконання** |
|  | Проаналізувати роботу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарств, житлового фонду, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.  | Відділ освіти, молоді і спорту, управління соціального захи­сту населення, сектор куль­тури і туризму, Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, філія «Томашпільський райавтодор» Тульчинський ДРП, виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад  | До 03 червня2019 року |
|  | Розробити та затвердити плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років та взяти під особистий контроль їх виконання. | Відділ освіти, молоді і спорту, управління соціального захи­сту населення, сектор куль­тури і туризму, Центральна районна лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги, філія «Томашпільський райавтодор» Тульчинський ДРП, виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 03 червня2019 року |
|  | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років на засіданнях виконкомів сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 30 серпня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, при цьому перевірити:виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд;проведення повірки вузлів обліку;проведення ремонту обладнання електроустановок та мереж у необхідних обсягах;постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;проведення протиаварійних тренувань;укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом;оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту;перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів;технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати;проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів;дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів;проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж;приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій;справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел;дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери;проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності;очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів;створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів;справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення);підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Керівники підприємств, установ, організацій; КП «Тульчинводоканал» | До 30 серпня 2019 року |
|  | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років | Відділ освіти, молоді і спорту, управління соціального захи­сту населення, сектор куль­тури і туризму, Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2019-2020 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001 | Керівники закладів та підприємств | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому:застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення;створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | Тульчинське відділення АТ «Вінницягаз» | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності |  Філія «Томашпільський райавтодор» Тульчинський ДРП , виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад.  | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності району. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипочних матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах  | Філія «Томашпільський райавтодор» Тульчинський ДРП, виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення для їх оперативного залучення у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналіза-ційного господарства). | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад спільно з керівниками закладів та підприємств | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом облад­нання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умо­вах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад спільно з керівниками закладів та підприємств | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної води. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад  | До 30 вересня 2019 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад спільно з керівниками закладів та підприємств | До 30 вересня 2019 року |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Відділ освіти, молоді і спорту, управління соціального захи­сту населення, сектор куль­тури і туризму, Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 30 вересня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років | Керівники закладів та підприємств | До 30 вересня2019 року |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернатив-них видів палива з дотримання нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2019-2020 років. | Керівники закладів та підприємств | До 30 вересня2019 року |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідве-дення, запланованих на 2019 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та використання коштів державного фонду регіонального розвитку на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 15 січня 2020 року |
|  | У повному обсязі забезпечити виконання робіт та вико-ристання коштів обласного фонду охорони навколиш-нього середовища на об’єктах соціальної сфери і житлово-комунального господарства. | Виконавчі комітети сільських, селищної рад, міської та селищної об’єднаних територіальних громад | До 15 січня 2020 року |
|  | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. | Сектор внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації (Хмелевський Ю. М.) | Протягом серпня – листопада 2019 року |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 райдержадміністрація

 від 23 травня 2019 року №170

**ФОРМИ ЗВІТНОСТІ**

**з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років**

**ЗВІТ**

**про підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років станом на \_\_\_.\_\_\_\_.2019**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (району місту, підприємству, організації)**

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень \_\_\_\_\_ одиниць \_\_\_ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж \_\_\_\_\_\_\_\_км

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт** | **Код рядка** | **Одини-ця виміру** | **Всього в експлуатації** | **Завдання з підго-товки** | **Фак-тично** **підго-товлено** | **% підго-товки** | **Кіль-кість актів готов-ності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Підготовка котелень – всього** | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** **Комунальні котельні місцевих рад** (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **1.2.** **Відомчі котельні - всього** | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **2** | **Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього**  | 11 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** **Комунальні котельні місцевих рад** | 12 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| **2.2.** **Відомчі котельні - всього**  | 13 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Міненерговугілля | 14 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - МОЗ | 16 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - Міноборони | 18 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| - Інші | 20 | одиниць | **Х** |  |  |  |  |
| **3** | **Заміна котлів - всього** | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** **На комунальних котельнях місцевих рад**  | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **3.2.** **На відомчих котельнях -всього** | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
| - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **4** | **Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад**  | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **5** | **Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього**  | 32 | км |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.** **Мережі комунальних котелень місцевих рад** | 33 | км |  |  |  |  |  |
| **5.2.** **Мережі відомчих котелень – всього**  | 34 | км |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
| - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
| - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
| - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
| - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
| - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| **6** | **Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього** | 42 | км | **Х** |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1.** **Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього** | 43 | км | **Х** |  |  |  |  |
| з них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | **Х** |  |  |  |  |
| **6.2. Мережі відомчих котелень всього** | 45 | км | **Х** |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Міненерговугілля | 46 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - Мінекономрозвитку | 47 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - МОЗ | 48 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - МОНмолодьспорт | 49 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - Міноборони | 50 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - Мінінфраструктури | 51 | км | **Х** |  |  |  |  |
| - Інші | 52 | км | **Х** |  |  |  |  |
| **7** | **Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад** | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| **8** | **Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)** | 54 | тис. грн. | **Х** |  |  |  |  |
| **Створення запасу палива на початок опалювального сезону**  |  |
| **1** | **Вугілля – всього** | 55 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** На комунальних котельняхмісцевих рад | 56 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |
| **1.2.** На відомчих котельнях | 57 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |
| **2** | **Рідке паливо – всього** | 58 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |
| **2.2.** На відомчих котельнях | 60 | тонн | **Х** |  |  |  | **Х** |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗВІТ**

**про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (району, місту, підприємству, установі, організації)**

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ одиниць \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. кв. м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Види робіт** | **Код ряд** | **Один. виміру** | **Завдання з підго-товки 2019 рік** | **Фактично підгото-влено** | **% підго-товки** | **кількість паспортів готовності, од.** | **кількість актів готовності, од.** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього** | 1 | Один. |  |  |  |  |  |
| у тому числі **які обслуговуються:** |  |
| **1.Управителями\*** | 2 | Один. |  |  |  |  |  |
| 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Один. |  |  |  |  |  |
| 3.Відомчий житловий фонд, всього | 5 | Один. |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  - Міненерговугілля | 6 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - Мінекономрозвитку | 7 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - МОЗ | 8 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - МОН | 9 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - Міноборони | 10 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - Мінінфраструктури | 11 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - Інші | 12 | Один. |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачею паспортів готовності**  | 13 | Один. |  |  |  |  |  |
| **1.2** | Заповнення систем опалення  | 14 | Один. |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Кількість будинків обладнанних ІТП  | 15 | Один. |  |  |  |  |  |
| **1.4** | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 16 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  - ремонт покрівлі | 17 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - промивання опалювальних систем | 19 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 22 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - ремонт опалювальних печей | 23 | Один. |  |  |  |  |  |
| **3** | **Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього**  | 24 | Один. |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |
|  - дошкільні навчальні заклади | 25 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - заклади освіти\*\* | 26 | Один. |  |  |  |  |  |
|  - заклади охорони здоров'я\*\*\* | 27 | Один. |  |  |  |  |  |
| **4** | **Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді**  | 28 | Тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | **Примітки:** \* - житлові будинки, які обслуговуються управителями усіх форм власності (комунальні, приватні тощо);\*\* - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;\*\*\* - лікарні, поліклініки, ФАП тощо. |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗВІТ**

**з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2019-2020 року**

**станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019**

Загальна кількість водопровідних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж \_\_\_\_\_\_\_ км

Загальна кількість каналізаційних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж \_\_\_\_\_\_\_ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_ од.

Загальна кількість водопровідних очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_ од.

Загальна кількість каналізаційних очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих \_\_\_\_ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів \_\_\_ од.

Загальна кількість свердловин з врахуванням сільських, селищних та відомчих свердловин \_\_\_\_\_\_ од.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт** | **Код****рядка** | **Од. виміру** | **Завдання з підго-товки** | **Фактич-но підготовлено** | **%****підготовки** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі** |  |  |  |  |  |
| Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| **2** | **Підготовка споруд та обладнання** |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| **3** | **Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)** | 25 | тис. грн. |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **ЗВІТ****про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи** **в осінньо-зимовий період 2019-2020 років** **по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **станом на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2019** |
| **№** | **Назва району (міста, підприємства, організації)** | **Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг** | **Підготовка спеціалізованої техніки** | **Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами** | **Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)** | **Заготівля посипочного матеріалу та реагентів** |
| **План** | **Факт**  | **%** | **Обсяг фінансу-вання** | **План** | **Факт**  | **%** | **Обсяг фінансу-вання** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **Обсяг фінансування** | **План** | **Факт**  | **%** | **Обсяг фінансу-вання** |
| **тис.кв.м** | **тис.кв.м** | **тис.грн.** | **од.** | **од.** | **тис.грн.** | **од.** | **од.**  | **тис. од.** | **тис. од.**  | **тис.грн.** | **тис.т** | **тис.т** | **тис.грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**